|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ООО "Образцовое содержание жилья"*** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  |  | |  | | |  | |  | | |
| **Утверждаю:** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Директор ООО "ОСЖ" | | | | | | | | | | | | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Бобровская Ю.А. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  |  | |  | | |  | |  | | |
| **работ по текущему ремонту общего имущества дома на 2014 год** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  |  | |  | | |  | |  | | |
|  | **Никитинская 66а** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Вывод водоснабжения для общедомовых нужд | | | шт | | | 1 | | 10000 | 10000 | | 1 квартал | | Техслужба |
| 2 | Технический паспорт | | | шт | | | 1 | | 8000 | 8000 | | 1 квартал | | Подрядная организация |
| 4 | Ремонт входов в подъезды | | | шт | | | 3 | | 30000 | 90000 | | 2-3 квартал | | Подрядная организация |
| 5 | Ремонт подъездов капитальный | | | шт | | | 2 | | 300000 | 600000 | | 2-3 квартал | | Подрядная организация |
| 6 | Разработка проектно-сметной документации на регуляторы ГВС | | | шт | | | 1 | | 27500 | 27500 | | 2-3 квартал | | Подрядная организация |
| 7 | Замена трубопроводов в квартирах | | | шт | | | 5 | | 10000 | 50000 | | 2-3 квартал | | Подрядная организация |
| 8 | Замена почтовых ящиков (частичная) | | | По дефектной ведомости | | |  | |  | 40000 | | 3-4 квартал | | Подрядная организация |
| Всего: | | | | | | | | | | **825500** | |  | |  |