|  |
| --- |
| ***ООО "Образцовое содержание жилья"*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **Утверждаю:** |
|  Директор ООО "ОСЖ" |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Бобровская Ю.А.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **работ по текущему ремонту общего имущества дома на 2014 год** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Урицкого 24** |
| 1 | Монтаж водопровода для общедомовых нужд |  шт | 1 | 3000 | 3000 | 1 квартал | Техслужба |
| 2 | Технический паспорт | шт | 1 | 8000 | 8000 | 2-3 квартал | Подрядная организация  |
| 4 | Разработка документации для регулятора ГВС | шт | 1 | 25000 | 25000 | 2-3 квартал | Подрядная организация |
| 5 | Очистка вентканалов | по дефектной ведомости  |  | 3000 | 3000 | 2-3 квартал | Подрядная организация  |
| 6 | Проектные работы по узлам учета тепловой энергии |  |  | 27500 | 27500 | 2-3 квартал | Подрядная организация  |
| 7 | Замена трубопроводов в квартирах | шт |  5 |  10000 | 50000 | 2-3 квартал | Подрядная организация  |
| Всего: | **116500** |   |   |