|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ООО "Образцовое содержание жилья"*** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  |  | |  | | |  | |  | | |
| **Утверждаю:** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Директор ООО "ОСЖ" | | | | | | | | | | | | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Бобровская Ю.А. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  |  | |  | | |  | |  | | |
| **работ по текущему ремонту общего имущества дома на 2014 год** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  |  | |  | | |  | |  | | |
|  | **Урицкого 24** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Монтаж водопровода для общедомовых нужд | | | шт | | | 1 | | 3000 | 3000 | | 1 квартал | | Техслужба |
| 2 | Технический паспорт | | | шт | | | 1 | | 8000 | 8000 | | 2-3 квартал | | Подрядная организация |
| 4 | Разработка документации для регулятора ГВС | | | шт | | | 1 | | 25000 | 25000 | | 2-3 квартал | | Подрядная организация |
| 5 | Очистка вентканалов | | | по дефектной ведомости | | |  | | 3000 | 3000 | | 2-3 квартал | | Подрядная организация |
| 6 | Проектные работы по узлам учета тепловой энергии | | |  | | |  | | 27500 | 27500 | | 2-3 квартал | | Подрядная организация |
| 7 | Замена трубопроводов в квартирах | | | шт | | | 5 | | 10000 | 50000 | | 2-3 квартал | | Подрядная организация |
| Всего: | | | | | | | | | | **116500** | |  | |  |